# Checki — проектный канвас (MVP→v1)

Цель этого документа — зафиксировать как устроен проект сейчас, какой сценарий работы нужен, какие домены/контейнеры/файлы за что отвечают, что уже сделано, что сломано, и что делаем дальше. Документ написан так, чтобы можно было переехать в новый чат без потери контекста.

## 1) Зачем проект и как должен работать

Checki — система быстрого ведения чеков для бара/кафе.

### Основной пользователь (Staff)

- Официант/бармен открывает чек (по гостю/столу).

- Быстро добавляет позиции (умной строкой + быстрыми кнопками).

- Закрывает чек (способ оплаты).

### Администратор/менеджер (Admin)

- Управляет пользователями, заведением, справочниками.

- Смотрит отчёты.

### Важно

- Справочники товаров/напитков: обязательно будут.

- В MVP допускается режим «без справочников» (ввод позиции текстом), но архитектуру делаем сразу так, чтобы справочники подключались без переписывания всего.

## 2) Сценарии (MVP и дальше)

### 2.1 Staff (MVP: без справочников, но с “быстрой линией”)

Экраны (MVP): 1) Login 2) Open checks (список открытых чеков с поиском) 3) New check (создать чек) 4) Check editor (позиции + закрытие)

Это именно MVP-итерация для быстрого запуска. В следующих версиях Staff получит каталог (меню) заведения, но чек-редактор и логика чеков остаются.

### 2.2 Staff (v1: со справочником заведения)

Добавляются: - Каталог товаров/напитков на заведение (venue_id). - Быстрые категории (Cocktails / Beer / Food / etc.). - Поиск по каталогу. - Добавление позиции по product_id (а не только текстом).

### 2.3 Admin (v1)

- Управление справочниками (products): CRUD

- Управление пользователями: роли, доступ

- Экспорт/отчёты (позже)

## 3) Домены и маршрутизация (Traefik)

### Домены

- admin.checki.ge → nginx контейнер, статический UI (staff/admin страницы)

- api.checki.ge → FastAPI контейнер

- checki.ge → пока заглушка (traefik/whoami)

### CORS

- API разрешает Origin: https://admin.checki.ge (проверено preflight + login)

## 4) Инфраструктура на сервере

### Путь проекта

- /srv/checki

### Docker compose

- /srv/checki/docker-compose.yml

### Контейнеры

- checki-checki-admin-1 — nginx: отдаёт /srv/checki/admin/index.html

- checki-checki-api-1 — FastAPI: uvicorn app.main:app

- checki-checki-db-1 — postgres

- checki-checki-app-1 — заглушка (whoami) для checki.ge

### Сеть

- Все сервисы в n8n_default (external)

## 5) Структура файлов (как есть сейчас)

/srv/checki
  docker-compose.yml
  admin/
    index.html          # текущая Staff UI страница (и /debug)
    debug/index.html    # тестовая страница (старый вариант)
  backend/
    Dockerfile
    requirements.txt
    app/
      main.py           # весь API сейчас здесь
      main.py.bak_*     # бэкапы
  sql/
    001_init.sql
    002_sessions.sql

## 6) Текущее API (фактически в контейнере)

### Аутентификация

- POST /api/auth/login

- POST /api/auth/logout

- GET  /api/auth/me

### Guests / Products

- POST /api/guests/upsert

- POST /api/products/upsert

### Checks

- POST /api/checks (создание чека) ✅

- GET  /api/checks (список открытых) ✅

- POST /api/checks/open / GET /api/checks/open (старые эндпоинты — есть параллельно)

- GET  /api/checks/{check_id} ✅ (роут уже появился в списке)

- POST /api/checks/{check_id}/items/add ✅ (роут есть)

- POST /api/checks/{check_id}/add_line ✅ (роут есть, но UI сейчас даёт 404 → значит либо UI дергает не то, либо в образ попал другой файл)

- POST /api/checks/{check_id}/close ✅ (но в UI ошибка 422)

## 7) Что сейчас работает (подтверждено)

- Деплой и роутинг Traefik: admin.checki.ge и api.checki.ge отвечают.

- CORS для admin → api: preflight + login OK.

- Логин возвращает token.

- Создание чека работает.

- Guest name стал отображаться в UI (после правок).

## 8) Что сломано/не так (актуальные проблемы)

### 8.1 Добавление позиций — 404

В браузере при добавлении позиции получаем 404.

Причина (с высокой вероятностью): - admin/index.html дергает не тот endpoint.

Факт из кода admin/index.html: - создание чека: POST /api/checks ✅ - список: GET /api/checks/open (или /api/checks) — сейчас подхватывает по fallback - загрузка чека: GET /api/checks/{id} - добавление позиции: POST /api/checks/{id}/add_line

А в API “канонический” рабочий эндпоинт добавления позиции уже есть: - POST /api/checks/{id}/items/add

→ Нужно выбрать один контракт и синхронизировать UI+API.

### 8.2 Закрытие чека — ошибка 422

422 в FastAPI почти всегда означает: тело запроса не соответствует модели.

Сейчас API ожидает: - POST /api/checks/{id}/close с JSON телом {"payment_method": "cash|card|..."} (даже если поле optional — тело как объект всё равно может быть нужно, в зависимости от реализации UI).

Если UI шлёт: - пустой body - или не JSON - или другой ключ

→ будет 422.

### 8.3 Нумерация чеков

Сейчас UI показывает Check #fd7eb7b9 — это кусок UUID.

Требование: - Нумерация по дню: каждый день для каждого заведения начинается с 1. - Формат: #1, #2 … - В идеале: #12 • Table 7 / Ira

## 9) Какой контракт данных нужен UI (фиксируем)

### 9.1 Check object (то что возвращает GET /api/checks/{id})

Минимально нужно: - check_id - check_number (int) — дневной номер - opened_at - guest_name_snapshot - status - total - items[]: - item_id - name_snapshot - qty - price_snapshot - line_total

### 9.2 Open checks list (то что возвращает GET /api/checks)

- items: [{check_id, check_number, guest_name_snapshot, opened_at, total}]

## 10) Рефакторинг: модули сейчас (решение)

Да, сейчас лучше разнести код по модулям.

### Цель рефакторинга

- Минимизировать риск «сломали всё одним файлом».

- Развести: db, auth, checks, products, guests.

### Предлагаемая структура backend/app

backend/app/
  main.py                # создание app, middleware, include_router
  core/
    config.py            # env, константы
    db.py                # db_conn, helpers
    security.py          # hash_password, normalize_key
  routers/
    health.py
    auth.py
    guests.py
    products.py
    checks.py
  schemas/
    auth.py
    guests.py
    products.py
    checks.py

MVP-правило: рефакторим без изменения поведения, кроме тех мест, которые правим целенаправленно (add_line/close/numbering).

## 11) План работ (по шагам)

### Шаг A — привести UI и API к одному контракту

- Определить: используем ли add_line или items/add.

  - Быстрее всего: UI перевести на items/add (оно уже есть).

  - Либо: реализовать add_line в API как обёртку над items/add.

- Починить close:

  - UI должен отправлять JSON: {"payment_method":"cash"}.

  - API должен принимать и пустое тело (если хотим) — но лучше явный объект.

### Шаг B — дневная нумерация чеков

- В БД добавить поля:

  - check_date (date)

  - daily_number (int)

- При создании чека:

  - check_date = current_date at venue timezone (пока можно UTC)

  - daily_number = 1 + max(daily_number) where venue_id and check_date

- В списке и в деталях возвращать daily_number как check_number.

### Шаг C — стабилизировать ответы GET /api/checks/{id} и список

- Чтобы UI не “угадывал” поля через ??.

### Шаг D — рефакторинг в модули

- Вынести код по структуре из раздела 10.

- Проверка smoke-test после каждого блока.

### Шаг E — Smart line (MVP)

Определяем правила парсинга строки ввода: - "Jameson x2" → name=Jameson, qty=2, price=последняя цена? (если нет справочника — просить цену) - "Beer 12" → name=Beer, price=12, qty=1 - "2 Beer" → qty=2, name=Beer

На MVP можно очень простой парсер + fallback “введи цену”.

### Шаг F — Справочники (v1)

- Products CRUD

- Categories

- Staff quick-chips из каталога

## 12) Что уже сделано в этом чате (фиксация)

- Исправлен YAML docker-compose (labels в checki-admin).

- Поднят Traefik роутинг на:

  - admin.checki.ge (nginx)

  - api.checki.ge (fastapi)

  - checki.ge (whoami)

- Проверен CORS (preflight + login с Origin).

- Обновлена Staff страница на EN.

- Добавлены/появились новые routes в API (в том числе /api/checks и /api/checks/{id}).

## 13) Текущие приоритеты

- Починить добавление позиции (404) — без этого проект не “живой”.

- Починить закрытие чека (422).

- Сделать нормальную нумерацию чеков (дневная).

- Рефакторинг в модули.

## 14) Вопросы, которые нужно решить и зафиксировать (коротко)

- Какие способы оплаты на MVP? (cash, card, mixed?)

- Таймзона для “нового дня” — пока UTC или сразу Georgia/Tbilisi?

- Сценарий для позиции без цены (если нет каталога):

  - не добавлять и просить цену

  - или добавлять с 0 и подсвечивать

## 15) Команды диагностики (если снова ломается)

- Проверить доступность роутов:

  - GET https://api.checki.ge/docs

- Проверить логи API:

  - cd /srv/checki && docker compose logs --tail 200 checki-api

- Проверить какой endpoint дергает UI:

  - devtools → Network → запросы к api.checki.ge

Готово для переезда в новый чат.

Следующий шаг (в новом чате или здесь): чиню 404 на добавление позиции + 422 на close, затем берёмся за дневную нумерацию и только потом — рефакторинг в модули (или делаем рефакторинг сразу, но с минимальными изменениями поведения).