# Checki — единый проектный документ

## 1) Суть продукта

Checki — система быстрого ведения чеков для баров/кафе на смартфоне: открыть чек → добавить позиции (из каталога или создать новую) → изменить количество (+/–) → закрыть чек. Главная цель — скорость на потоке и минимум ошибок.

## 2) Масштабирование по доменам

### 2.1 Целевая схема доменов

- checki.ge — публичный лендинг, продающий сервис (позже: регистрация/оплата/триал).

- **admin.checki.ge — ваша административная панель платформы (сейчас проект разрабатываем по этому адресу; позже адрес можно поменять).

- {barname}.checki.ge — приложение конкретного заведения (tenant), где работает персонал. {barname} = venue_slug.

### 2.2 Роли и права

Платформа - Superadmin (вы): создаёт заведения, назначает первого Manager, имеет доступ для поддержки.

Внутри заведения - Manager (руководитель): добавляет/активирует/деактивирует персонал, управляет каталогом товаров (названия, цены, категории), позже видит статистику/архив. - Staff (бармен/официант): создаёт/редактирует/закрывает чеки; видит только данные своего заведения.

### 2.3 Онбординг (как должно быть в итоге)

Ручной (сейчас): вы в admin-панели создаёте заведение → создаёте Manager → Manager создаёт staff.

Автоматизированный (позже): посетитель checki.ge оформляет подписку и регистрируется как Manager → запускает trial → создаёт заведение → создаёт staff → персонал заходит в {barname}.checki.ge.

## 3) Мультизаведения (tenant model)

### 3.1 Идентификация tenant

Базовый идентификатор — venue_slug.

Должны поддерживаться 2 режима (чтобы стартовать и затем перейти на поддомены без переписывания логики): - Subdomain mode (целевой): gadakari.checki.ge — tenant определяется по Host. - Path mode (fallback/dev): jmekai.ru/checki/gadakari — tenant определяется по пути.

### 3.2 Изоляция данных

Все сущности заведения имеют venue_id. Любой запрос API фильтруется по venue_id пользователя/tenant.

## 4) Базовые пользовательские потоки (MVP)

### 4.1 Работа staff с чеком

- Логин

- Список открытых чеков / создание нового чека

- Экран чека: добавление позиции, изменение количества (+/–), закрытие

### 4.2 Каталог товаров (ключевой принцип)

- Если товар есть: добавляем по product_id, цена берётся как last_price (если не передали price).

- Если товара нет: вводим name + price + qty → товар создаётся в products и добавляется в чек.

Примечание: legacy-логика «умной строки» (smart line) может существовать, но не должна быть базовым UX в текущей версии.

## 5) Данные и сущности (минимальный каркас)

- venues: id, slug, name, created_at, настройки

- users: id, логин/контакт, password_hash, статус

- user_venues / memberships: user_id, venue_id, role (manager/staff), активность

- products: id, venue_id, name, normalized_name, category (позже), last_price, timestamps

- checks: id, venue_id, status (open/closed), opened_at, closed_at, short_number (позже кассовая нумерация), total, опционально guest/table

- check_items: id, check_id, product_id (nullable), name_snapshot, price_snapshot, qty, line_total, timestamps

## 6) API (основные интерфейсы)

### 6.1 Auth

- POST /api/auth/login

- POST /api/auth/logout

- GET  /api/auth/me

### 6.2 Checks

- GET  /api/checks/open

- POST /api/checks (создать чек)

- GET  /api/checks/{check_id}

- POST /api/checks/{check_id}/items/add (основной путь добавления)

- POST /api/checks/{check_id}/items/{item_id}/qty?delta=<int> (изменение количества)

- POST /api/checks/{check_id}/close

### 6.3 Products

- POST /api/products/upsert (создать/обновить)

- список/поиск для подсказок (используется UI)

### 6.4 Service

- GET /api/health

- GET /openapi.json

## 7) Где что лежит на сервере (Beget)

### 7.1 Корень проекта

/srv/checki/ - docker-compose.yml - admin/ — статический фронт (nginx) - backend/ — бэкенд (FastAPI) - sql/ — SQL-инициализация/миграции - api_restart.sh, api_wait.sh — стандартизованный рестарт/ожидание API

### 7.2 Frontend (admin)

- Раздаётся контейнером checki-admin (nginx).

- Источник на хосте: /srv/checki/admin/index.html.

- Правило: правим index.html на хосте → рестартим checki-admin.

### 7.3 Backend (api)

- Контейнер checki-api (FastAPI + Uvicorn).

- Внутри контейнера код разложен по модулям:

  - /app/app/routers/ (роутеры)

  - /app/app/schemas/ (Pydantic-схемы)

  - /app/app/core/ (настройки/утилиты)

  - /app/app/db/ (подключение к БД)

- Принцип: настройки читаются через get_settings().

## 8) Инфраструктура: Docker, Traefik, DNS

### 8.1 Логическая схема сервисов

- checki-admin — nginx (статический UI)

- checki-api — FastAPI/uvicorn

- checki-db — Postgres

- checki-app — временная заглушка для checki.ge (будущий лендинг)

### 8.2 Traefik / сеть

Сервисы подключены к внешней сети n8n_default и наружу отдаются через существующий Traefik (роутинг по Host).

### 8.3 DNS для поддоменов заведений

Нужен wildcard на IP сервера: - A @  → <SERVER_PUBLIC_IP> - A *  → <SERVER_PUBLIC_IP> (все поддомены, включая {venue}.checki.ge) Опционально: CNAME www → @.

## 9) Операционный регламент (чтобы не ломать прод)

- Безопасные рестарты: /srv/checki/api_restart.sh и /srv/checki/api_wait.sh.

- Перед рискованными правками: делать .bak_<timestamp> рядом с файлом.

- Бэкап базы: pg_dump в /srv/_backups/checki/ (с датой/временем в имени).

## 10) Актуальный backlog (то, что ещё нужно сделать)

### 10.1 Стабилизация потока чеков (ближайшее)

- MERGE одинаковых позиций в backend:

  - одинаковость: check_id + product_id + price_snapshot

  - если product_id нет: check_id + normalize(name_snapshot) + price_snapshot

- Удаление позиции:

  - при qty==1 и нажатии «–» → подтверждение → удалить строку

- Кастомные модалки:

  - закрытие чека

  - подтверждение удаления

  - убрать системные confirm()

- Фокус и ввод:

  - не двигать фокус автоматически

  - подсказки без «дёргания» верстки, не перекрывают ввод

### 10.2 Следующий эшелон

- нумерация чеков и «кассовый день» (день может пересекать полночь)

- архив чеков (по дням/месяцам, фильтры)

- Top-10 chips (динамически по использованию)

- категории товаров и AI-автокатегоризация (асинхронно, не блокируя бармена)

### 10.3 Платформенное масштабирование

- полноценный tenant-фронт для {barname}.checki.ge

- разведение фасадов: лендинг (checki.ge), платформа (admin.checki.ge), приложение заведения ({barname}.checki.ge)

- самоонбординг: регистрация → trial → создание заведения → создание staff

- {barname}.checki.ge — приложение конкретного заведения (tenant), где работает персонал.

### 2.2 Управление заведениями и ролями

Платформа - Superadmin (вы) создаёт заведения и назначает первого менеджера.

Внутри заведения - Manager: управляет персоналом (добавить/активировать/деактивировать), редактирует каталог товаров, позже — отчёты/архив. - Staff: ведёт чеки (создание, редактирование, закрытие) и видит только данные своего заведения.

### 2.3 Будущий самоонбординг (автоматизация)

Целевой путь: 1) Пользователь приходит на checki.ge → выбирает подписку → регистрируется как Manager → запускает trial. 2) Создаёт заведение (задаёт venue_slug). 3) Добавляет сотрудников (staff). 4) Персонал работает в {barname}.checki.ge.

На ближайшее время (ручной сценарий): вы в admin.checki.ge создаёте заведение и Manager; Manager создаёт staff.

## 3) Мультизаведения (tenant model)

### 3.1 Идентификация tenant

Единый идентификатор: venue_slug.

Должны поддерживаться 2 режима, чтобы можно было стартовать и без переделок перейти на поддомены: - Subdomain mode (целевой): gadakari.checki.ge → tenant определяется по Host. - Path mode (fallback/dev): jmekai.ru/checki/gadakari → tenant определяется по пути.

### 3.2 Изоляция данных

- Все сущности заведения несут venue_id.

- Любой запрос API фильтруется по venue_id пользователя.

## 4) Как работает продукт (MVP-база)

### 4.1 Экранные потоки

- Login

- Список открытых чеков / создание чека

- Экран чека: добавление позиций, изменение количества, закрытие чека

### 4.2 Каталог товаров (ключевой принцип)

- Если товар есть в каталоге: добавление по product_id (цена подтягивается как last_price, если не передали явную цену).

- Если товара нет: ввод name + price + qty → товар создаётся в products и добавляется в чек.

Примечание: legacy «smart line» может оставаться как дополнительный режим позже, но не как базовый UX.

## 5) Доменная модель (минимальный скелет)

- venues: id, slug, name, created_at, настройки

- users: id, учётные данные, password_hash, статус

- memberships/user_venues: user_id, venue_id, role, active

- products: id, venue_id, name, normalized_name, last_price, (позже: category)

- checks: id, venue_id, status, opened_at, closed_at, (позже: short_number), total, (опционально: guest/table)

- check_items: id, check_id, product_id?, name_snapshot, price_snapshot, qty, line_total

## 6) API (основные точки интеграции)

### 6.1 Auth

- POST /api/auth/login

- POST /api/auth/logout

- GET  /api/auth/me

### 6.2 Checks

- GET  /api/checks/open

- POST /api/checks

- GET  /api/checks/{check_id}

- POST /api/checks/{check_id}/items/add (основной путь добавления позиции)

- POST /api/checks/{check_id}/items/{item_id}/qty?delta=... (изменение количества)

- POST /api/checks/{check_id}/close

### 6.3 Products

- POST /api/products/upsert

### 6.4 Service

- GET /api/health

- GET /openapi.json

## 7) Где что лежит на сервере

### 7.1 Корень проекта

/srv/checki/ - docker-compose.yml - admin/ — статика фронта (nginx) - backend/ — backend FastAPI - sql/ — SQL-инициализация/миграции - api_restart.sh, api_wait.sh — стандарт рестарта

### 7.2 Frontend (admin)

- Исходник, который реально раздаётся nginx: /srv/checki/admin/index.html

- Правим файл на хосте и рестартим контейнер checki-admin.

### 7.3 Backend (api)

- FastAPI в контейнере checki-api.

- Внутренняя структура после рефакторинга:

  - /app/app/routers/ (checks_open, checks_items, checks_close, products, auth и т.д.)

  - /app/app/schemas/

  - /app/app/core/

  - /app/app/db/

- Принцип: настройки читаются через get_settings().

## 8) Инфраструктура: Docker, сеть, Traefik, DNS

### 8.1 Сервисы (логически)

- checki-admin — nginx (статический UI)

- checki-api — FastAPI/uvicorn

- checki-db — Postgres

- checki-app — временная заглушка на checki.ge (позже заменится на лендинг)

### 8.2 Traefik

- Сервисы подключены к внешней сети n8n_default и отдаются наружу через существующий Traefik.

- Роутинг по Host; для заведений позже нужен HostRegexp({subdomain:[a-z0-9-]+}.checki.ge).

### 8.3 DNS

Для работы всех поддоменов заведений нужен wildcard: - A @ → <SERVER_PUBLIC_IP> - A * → <SERVER_PUBLIC_IP> (опционально CNAME www → @).

## 9) Операционные правила: бэкапы и рестарты

- Перед рискованными правками делаем .bak_<timestamp> рядом с файлом.

- Для стабильного рестарта API используем api_restart.sh + api_wait.sh.

- Бэкап базы: pg_dump в /srv/_backups/checki/ с датой/временем.

## 10) Актуальный backlog (то, что ещё предстоит)

### 10.1 Ближайшее

- MERGE одинаковых позиций в backend (объединение строк вместо вставки новой).

- Удаление позиции как UX (при qty==1 и нажатии «–» → подтверждение → удаление).

- Кастомные модалки (закрытие чека, подтверждение удаления), убрать системные confirm().

- Фокус/ввод: не прыгать фокусом автоматически; подсказки без «дёргания» верстки.

### 10.2 Следующий эшелон

- Нумерация чеков + «кассовый день».

- Архив чеков.

- Top‑10 chips (динамически по использованию).

- Категории товаров + AI‑автокатегоризация (асинхронно).

### 10.3 Платформенная эволюция

- Развести по назначению: лендинг checki.ge, платформа admin.checki.ge, приложение заведения {barname}.checki.ge.

- Онбординг «самообслуживание»: регистрация → trial → создание заведения → создание staff.

### 2.3 Будущий самоонбординг (автоматизация)

Целевой сценарий: 1) Пользователь приходит на checki.ge → выбирает подписку → регистрируется как Manager → запускает trial. 2) Создаёт заведение (задаёт venue_slug, название и базовые настройки). 3) Создаёт сотрудников и управляет доступами. 4) Сотрудники заходят в {barname}.checki.ge и работают.

Промежуточный сценарий (ручной): вы создаёте заведение и первого Manager в admin.checki.ge, далее Manager заводит staff.

## 3) Мультизаведения (tenant model)

### 3.1 Как определяется заведение

Единый идентификатор — venue_slug. - Subdomain mode (целевая схема): {venue_slug}.checki.ge → tenant определяется по Host. - Path mode (fallback/dev): .../checki/{venue_slug} → tenant определяется по пути.

### 3.2 Изоляция данных

Все сущности, принадлежащие заведению, имеют venue_id. Любой запрос API фильтруется по venue_id пользователя.

## 4) Основные пользовательские потоки (MVP-база)

### 4.1 Поток Staff

Логин → открытые чеки/создание нового → экран чека (добавление позиции, изменение количества) → закрытие.

### 4.2 Каталог товаров (ключ продукта)

- Если товар уже есть: добавление по product_id, цена берётся как last_price (если price не передан).

- Если товара нет: ввод name + price + qty → товар создаётся в products и добавляется в чек.

Примечание: legacy-логика «умной строки» (smart line) может оставаться как доп. режим, но не является базовым UX в текущей версии.

## 5) Данные и сущности (минимальная схема)

Venue (tenant): venues(id, slug, name, settings, created_at)

Пользователи и роли - users(id, login/phone/email, password_hash, status, created_at) - user_venues(user_id, venue_id, role, is_active, created_at)

Товары - products(id, venue_id, name, normalized_name, category, last_price, created_at, updated_at)

Чеки - checks(id, venue_id, status, opened_at, closed_at, short_number, total, guest/table)

Позиции в чеке - check_items(id, check_id, product_id?, name_snapshot, price_snapshot, qty, line_total, created_at, updated_at)

## 6) API (опорные эндпоинты)

### 6.1 Auth

- POST /api/auth/login

- POST /api/auth/logout

- GET  /api/auth/me

### 6.2 Checks

- GET  /api/checks/open

- POST /api/checks (создать чек)

- GET  /api/checks/{check_id} (получить чек + items)

- POST /api/checks/{check_id}/items/add (основной путь добавления позиции)

- POST /api/checks/{check_id}/items/{item_id}/qty?delta=... (изменение количества)

- POST /api/checks/{check_id}/close

### 6.3 Health

- GET /api/health

- GET /openapi.json

## 7) Где что лежит на сервере

### 7.1 Папки и файлы

- Корень проекта: /srv/checki/

  - docker-compose.yml

  - admin/index.html (статический UI)

  - backend/ (FastAPI проект)

  - sql/ (инициализация/миграции)

  - api_restart.sh, api_wait.sh

### 7.2 Frontend (admin)

- Раздаётся контейнером nginx (checki-admin)

- Источник на хосте: /srv/checki/admin/index.html

- Правило: правим файл на хосте → рестартим checki-admin.

### 7.3 Backend (api)

- FastAPI + Uvicorn (порт 8000 внутри контейнера)

- Внутри контейнера структура: /app/app/routers, /app/app/schemas, /app/app/core, /app/app/db

- Важный принцип: настройки читаются через get_settings().

## 8) Инфраструктура: Docker, Traefik, DNS

- Проект поднят Docker Compose и подключён к внешней сети n8n_default.

- Наружу отдаётся через существующий Traefik (роутинг по Host, позже — HostRegexp для {venue}.checki.ge).

DNS для мультизаведений: - A @  → <SERVER_PUBLIC_IP> - A *  → <SERVER_PUBLIC_IP> (wildcard для всех поддоменов)

## 9) Операционный регламент: рестарты и бэкапы

- Безопасный рестарт: использовать /srv/checki/api_restart.sh + /srv/checki/api_wait.sh.

- Бэкап кода перед правками: делать .bak_<timestamp> рядом с изменяемым файлом.

- Бэкап базы: pg_dump в /srv/_backups/checki/ (с датой/временем в имени).

## 10) Актуальный backlog (то, что ещё делаем)

### 10.1 Ближайшее

- MERGE одинаковых позиций в backend (объединение строк по правилу одинаковости):

  - check_id + product_id + price_snapshot

  - для items без product_id: check_id + normalize(name_snapshot) + price_snapshot

- Удаление позиции: при qty==1 и нажатии «–» → подтверждение → удалить строку.

- Кастомные модалки: закрытие чека и подтверждение удаления (убрать системные confirm).

- Фокус и ввод: не двигать фокус автоматически; подсказки без «дёргания» верстки и без перекрытия ввода.

### 10.2 Затем

- Нумерация чеков и «кассовый день».

- Архив чеков.

- Top-10 chips (по использованию).

- Категории товаров и AI-автокатегоризация (асинхронно, не блокируя бармена).

### 10.3 Платформенное масштабирование

- Развести три фасада продукта: лендинг (checki.ge), платформа (admin.checki.ge), приложение заведения ({barname}.checki.ge).

- Онбординг самообслуживания: регистрация → trial → создание заведения → создание staff.

## 3) Мультизаведения (tenant model)

- Базовый идентификатор tenant: venue_slug.

- Должны поддерживаться 2 режима (без переделок при миграции):

  - Subdomain mode (целевой): gadakari.checki.ge → tenant определяется по Host.

  - Path mode (fallback/dev): jmekai.ru/checki/gadakari → tenant определяется по пути.

- Изоляция данных: все сущности заведения имеют venue_id, любой запрос API фильтруется по venue_id пользователя/tenant.

## 4) Основные сценарии использования

### 4.1 Staff (работа с чеком)

- Логин

- Список открытых чеков / создание нового

- Экран чека:

  - добавить позицию из каталога или создать новый товар и сразу добавить

  - изменить количество (+/–)

  - закрыть чек

### 4.2 Каталог товаров (на потоке)

- Если товар уже есть: добавляем по product_id, цена подтягивается из last_price (если не передали price).

- Если товара нет: вводим name + price + qty → создаём товар в products и добавляем в чек.

Примечание: в проекте сохранена legacy-логика «умной строки» (smart line), но она не является базовым UX в текущей версии.

## 4) Базовые пользовательские потоки

### 4.1 Staff

- Логин

- Список открытых чеков / создание нового чека

- Экран чека: добавление позиции, изменение количества, закрытие чека

### 4.2 Каталог товаров (ключевой принцип)

- Если товар уже есть: добавляем по product_id, цена берётся как last_price (если не передали price).

- Если товара нет: вводим name + price + qty → товар создаётся в products и добавляется в чек.

В проекте есть legacy-логика «умной строки» (smart line) как модуль/наследие, но она не является базовым UX в тек…

## 5) Минимальная доменная модель

- venues: id, slug, name, created_at, настройки.

- users: id, логин/контакты, password_hash, created_at, статус.

- user_venues / memberships: user_id, venue_id, role (manager/staff), активность.

- products: id, venue_id, name, normalized_name, category (позже), last_price, created_at, updated_at.

- checks: id, venue_id, status (open/closed), opened_at, closed_at, total, short_number (позже: кассовая нумерация), опционально guest/table.

- check_items: id, check_id, опционально product_id, name_snapshot, price_snapshot, qty, line_total, даты.

## 6) API (основные интерфейсы)

### Auth

- POST /api/auth/login

- POST /api/auth/logout

- GET  /api/auth/me

### Checks

- GET  /api/checks/open

- POST /api/checks

- GET  /api/checks/{check_id}

- POST /api/checks/{check_id}/items/add

- POST /api/checks/{check_id}/items/{item_id}/qty?delta=...

- POST /api/checks/{check_id}/close

### Products

- POST /api/products/upsert

### Service

- GET /api/health

- GET /openapi.json

## 6) API (ключевые интерфейсы)

### Auth

- POST /api/auth/login

- POST /api/auth/logout

- GET  /api/auth/me

### Checks

- GET  /api/checks/open

- POST /api/checks (создать чек)

- GET  /api/checks/{check_id} (получить чек + items)

- POST /api/checks/{check_id}/items/add (основной путь добавления позиции)

- POST /api/checks/{check_id}/items/{item_id}/qty?delta=... (изменение количества)

- POST /api/checks/{check_id}/close

### Products

- POST /api/products/upsert

- (плюс) список/поиск товаров для подсказок

### Service

- GET /api/health

- GET /openapi.json

## 7) Где лежит проект на сервере

### 7.1 Папка проекта

- /srv/checki/ — корень проекта

  - docker-compose.yml

  - admin/ — статический фронт (nginx)

  - backend/ — FastAPI

  - sql/ — инициализация/миграции

  - api_restart.sh, api_wait.sh — стандартизованный рестарт/ожидание API

### 7.2 Frontend (admin)

- Источник на хосте: /srv/checki/admin/index.html

- Контейнер checki-admin монтирует папку как read-only и отдаёт наружу.

### 7.3 Backend (api)

- Контейнер checki-api (FastAPI + Uvicorn).

- Структура внутри контейнера:

  - /app/app/routers/...

  - /app/app/schemas/...

  - /app/app/core/...

  - /app/app/db/...

## 8) Инфраструктура: Docker, Traefik, DNS

- Проект подключён к внешней сети n8n_default и наружу отдаётся через Traefik.

- Для мультизаведений нужен wildcard DNS на IP сервера:

  - A @ → <SERVER_PUBLIC_IP>

  - A * → <SERVER_PUBLIC_IP>

  - (опционально) CNAME www → @

## 9) Операционный регламент

- Безопасный рестарт: использовать /srv/checki/api_restart.sh + /srv/checki/api_wait.sh.

- Перед рискованными правками: делать .bak_<timestamp> рядом с файлом.

- Бэкап базы: pg_dump в /srv/_backups/checki/ (с timestamp в имени).

## 10) Актуальный backlog (без повторения уже закрытых пунктов)

### Ближайшее

- MERGE одинаковых позиций в backend (объединение строк по правилу «одинаковости»).

- UX удаления позиции: при qty==1 и нажатии «–» → подтверждение → удаление строки.

- Кастомные модалки вместо системных confirm: закрытие чека и подтверждение удаления.

- Фокус/ввод и подсказки: не двигать фокус автоматически; подсказки без дёргания верстки и без перекрытия ввода.

### Следующий эшелон

- Нумерация чеков и «кассовый день» (с логикой дня, который может пересекать полночь).

- Архив чеков.

- Top-10 chips (динамически по использованию).

- Категории товаров и AI-автокатегоризация (асинхронно, не блокируя бармена).

### Платформенное

- Развести финально: лендинг checki.ge, платформа admin.checki.ge, приложение заведения {barname}.checki.ge.

- Автоматизировать онбординг с лендинга: подписка → регистрация → trial → создание заведения → создание staff.

### Products

- POST /api/products/upsert

- Поиск/подсказки товаров для UI (в текущей реализации используется админкой)

### Service

- GET /api/health

- GET /openapi.json

## 7) Где что лежит на сервере

- Корень проекта: /srv/checki/

  - docker-compose.yml

  - admin/ — статический фронт (nginx раздаёт index.html)

  - backend/ — FastAPI backend

  - sql/ — SQL-инициализация/миграции

  - api_restart.sh, api_wait.sh — стандартизованный рестарт и ожидание health

### Frontend (admin)

- Файл, который реально раздаётся: /srv/checki/admin/index.html

- Контейнер checki-admin монтирует ./admin:/usr/share/nginx/html:ro

- Правило: правим index.html на хосте → рестартим checki-admin

### Backend (api)

- Контейнер checki-api (FastAPI + Uvicorn)

- Внутри контейнера: /app/app/routers, /app/app/schemas, /app/app/core, /app/app/db

- Принцип настроек: читать через get_settings() (не импортировать старые константы напрямую)

### Backend (api)

- Контейнер: checki-api (FastAPI + Uvicorn, порт 8000 внутри контейнера)

- Внутри контейнера:

  - /app/app/routers/ — роутеры

  - /app/app/schemas/ — Pydantic модели

  - /app/app/core/ — настройки/безопасность/утилиты

  - /app/app/db/ — подключение к Postgres

Ключевые роутеры после рефакторинга: - routers/checks_open.py — открытие и список открытых чеков - routers/checks_items.py — добавление позиций, получение чека, endpoint изменения количества - routers/checks_close.py — закрытие чека - routers/products.py — upsert и список для подсказок - routers/auth.py — логин/логаут/me

Важно: настройки читаются через get_settings(), а не импортом констант.

## 8) Инфраструктура (Docker, Traefik, DNS)

### 8.1 Сервисы (compose)

- checki-admin — nginx, статический UI

- checki-api — FastAPI/uvicorn

- checki-db — Postgres 16

- checki-app — временная заглушка для checki.ge (пока вместо лендинга)

### 8.2 Traefik и сеть

- Внешний вход делает Traefik из стека n8n.

- Контейнеры Checki подключены к внешней сети n8n_default и публикуются наружу через traefik-labels.

### 8.3 DNS (важно для {barname}.checki.ge)

Для работы поддоменов заведений нужен wildcard на IP сервера: - A @ → <SERVER_PUBLIC_IP> - A * → <SERVER_PUBLIC_IP> Опционально: CNAME www → @.

## 9) Рестарты и бэкапы (стандарт)

- Перед правками: делаем .bak_<timestamp> рядом с файлом.

- Для API используем безопасный рестарт: api_restart.sh + ожидание api_wait.sh.

- Бэкап базы: pg_dump в /srv/_backups/checki/.

## 10) Актуальный backlog (без повторения уже решённых пунктов)

### Ближайшее

- MERGE одинаковых позиций (объединение строк в чеке по правилу одинаковости).

- Удаление позиции (через minus при qty==1 с подтверждением; опционально swipe-to-delete).

- Кастомные модалки вместо браузерного confirm (закрытие чека, удаление позиции).

- Довести ввод/фокус/подсказки до устойчивого «барменского» поведения.

### Следующий уровень

- Нумерация чеков + «кассовый день».

- Архив закрытых чеков.

- Динамические chips Top-10 по фактическому использованию.

- Категории товаров + AI-автокатегоризация (асинхронно, чтобы не тормозить поток).

### Платформа и масштабирование

- Развести фасады: лендинг checki.ge, платформа admin.checki.ge, приложение заведения {barname}.checki.ge.

- Онбординг самообслуживания: подписка → регистрация менеджера → trial → создание заведения → создание staff.