# Checki — документация и план (обновлено, январь 2026)

## 1) Что это за проект

Checki — минимальная касса/учёт чеков для бара/кафе: - создаём чек (гость/стол), - добавляем позиции (из каталога или вручную), - система делает мердж одинаковых строк (чтобы не плодить дубли), - считаем итог, - закрываем чек, - далее — архив/смены/аналитика/AI.

Домены (через Traefik): - admin.checki.ge — фронт (статический nginx) - api.checki.ge — backend (FastAPI) - checki.ge — временно traefik/whoami (заглушка)

## 2) Архитектура и Docker

### 2.1 Compose / сети

Проект в: /srv/checki

docker-compose.yml содержит сервисы: - checki-admin — nginx:alpine, раздаёт ./admin как статические файлы - checki-api — FastAPI (Python 3.12-slim), код из ./backend/app - checki-db — postgres:16-alpine, volume checki_db - checki-app — временная заглушка whoami

Сеть: n8n_default (external=true), трафик наружу через n8n-traefik-1.

### 2.2 Рестарт API (безопасно)

Скрипты в корне проекта: - api_restart.sh — docker compose restart checki-api + ожидание готовности - api_wait.sh — ждёт контейнер running и /api/health внутри контейнера

Правило: после правок backend всегда используем:

cd /srv/checki
./api_restart.sh

## 3) Структура файлов (важное)

### 3.1 Top-level

- docker-compose.yml

- api_restart.sh, api_wait.sh

- sql/001_init.sql, sql/002_sessions.sql

- admin/ — фронт

- backend/ — бэкенд

### 3.2 Frontend: admin/

Ключевые файлы: - admin/index.html — страница админки - admin/main.js — точка входа, инициализация модулей - admin/app.js — логика приложения/роутинг/склейка экранов - admin/checks.js — работа с чеками в UI - admin/products.js — каталог товаров, создание/редактирование - admin/api.js — вызовы API (base URL, fetch обёртки) - admin/ui.js — UI-хелперы (подсветка, подсказки, модалки, тосты — будет P0) - admin/app.css — стили

### 3.3 Backend: backend/app/

- backend/app/main.py — FastAPI app, include_router

- backend/app/core/ — config/security/utils/parsers

- backend/app/db/conn.py — подключение к Postgres

- backend/app/schemas/ — Pydantic схемы

- backend/app/routers/ — роутеры

## 4) Итоги этого чата: что сделали и почему

### 4.1 Подсветка и рефакторинг фронта

Суть: привели UI к более управляемой модульной структуре, убрали хаос/дубли, улучшили UX подсветки и сообщений.

Результат: - фронт разделён на модули (main.js, checks.js, products.js, ui.js, api.js) - подсветка/поведение формы добавления позиций работает стабильно

### 4.2 Рефакторинг backend «чеков» (разнесли монолит)

Проблема: routers/checks.py разросся, сложно править, легко сломать логику.

Решение: разделили на отдельные роутеры: - backend/app/routers/checks_open.py — open + список открытых - backend/app/routers/checks_items.py — items/add, check_get, qty - backend/app/routers/checks_close.py — close

Монолитный файл: - старый backend/app/routers/checks.py выключили, сохранили как: backend/app/routers/checks_monolith_DISABLED_<timestamp>.py

backend/app/main.py обновлён: вместо одного checks.py подключаются 3 новых роутера.

### 4.3 Исправили ключевую ошибку: мердж строк в чеке

Симптом: появлялись дубли строк (пример: Coca-Cola Zero как manual и как product_id), особенно при добавлении новой позиции после появления товара в каталоге.

Причина: - API мог сначала создать manual строку (product_id null), - затем при добавлении из каталога создавал отдельную product строку, - не было «моста» для объединения.

Решение (реализовано в checks_items.py): При добавлении product_id: 1) пробуем смержить в существующую строку (check_id, product_id, price_snapshot) 2) если не нашли — ищем manual строку (check_id, product_id is null, name_snapshot same, price_snapshot same) - если нашли: обновляем её, прибавляем qty/line_total и ставим product_id 3) если ничего нет — insert новой строки

Это закрывает сценарий «новая позиция» и «переход manual → product».

Также исправили критичный typo при сохранении override цены продукта (в старом коде было payload.product_i).

## 5) Текущее состояние проекта (после фикса)

### Работает:

- создание чека

- добавление позиций (manual и из каталога)

- мердж одинаковых строк (в т.ч. для новых позиций)

- изменение количества (qty endpoint)

- закрытие чека

- API стабильно рестартуется скриптами, healthcheck ок

### Технические гарантии:

- backend логика чеков не в монолите: отдельные роутеры

- мердж встроен сразу в checks_items.py

## 6) Бэкапы и контроль изменений

Последний кодовый бэкап: - /srv/_backups/checki/checki_code_2026-01-24_10-46-24.tgz

При крупных изменениях сохраняем: - копию затронутых файлов в /srv/_backups/checki/<topic_timestamp>/ - отключаем старые крупные файлы через переименование, а не удаление

## 7) План задач по функционалу (обновлённый приоритет)

### P0 — Единая система уведомлений (вместо системных)

Цель: убрать alert/confirm/system message, сделать единые toast/snackbar.

Что должно покрывать: - “позиция добавлена / смержено / удалено” - “чек создан / чек закрыт” - все ошибки API (400/401/403/409/500)

Критерий готовности: - нет системных алертов в админке - единый стиль success/info/warn/error

### P0.1 — Стандартизировать подсказки при вводе имени в чек

Цель: подсказка для имени (гость/стол) должна вести себя как подсказка при добавлении позиции. - единый компонент - управление клавиатурой - одинаковая подсветка

### P1 — Нумерация чеков + Архив чеков

Функции: - архив закрытых чеков - фильтр: день / месяц / диапазон дат - человекочитаемый номер чека (стабильный)

### P2 — AI для каталога и позиций

- категоризация товаров

- стандартизация названий

- предложения по исправлению дублей/вариантов написания

### P3 — Закрытие дня / смены

- смены

- отчёт смены: сумма, количество чеков, методы оплаты, категории

### P4 — Чипсы под созданием нового чека (не приоритет)

Ряд 1 (места, EN, фикс на тест): - Bar, Sofas-1, Sofas-2, Table-1, Table-2, Table-3, Shelf

Ряд 2 (постоянные гости, сначала фикс список): - Niko, Leo, Natia, Pasha, Guzelka, Ellie

Позже автоматизация: - >2 раза за неделю → попадает в ряд 2 - не появлялся неделю → скрываем - в будущем редактируется менеджером при создании venue

## 8) Связи и точки входа

### Backend: роутеры

- checks_open.py — /api/checks/open, /api/checks (compat)

- checks_items.py — /api/checks/{check_id}/items/add, /api/checks/{check_id}, /api/checks/{check_id}/items/{item_id}/qty

- checks_close.py — /api/checks/{check_id}/close

- products.py — список и upsert каталога

### Frontend: основные сценарии

- создание чека → checks.js → api.js → backend

- добавление позиции → checks.js + products.js → backend checks_items

- подсказки/подсветки/уведомления → ui.js

## 9) Важные выводы процесса (как работаем дальше)

- Любая крупная правка: сначала фиксируем структуру, затем точечные исправления.

- Никогда не откатываем «наугад» монолитом: при рефакторинге держим отключённый файл как *_DISABLED_*.

- Все багфиксы на backend, связанные с чеками — в checks_items.py, чтобы не плодить разные реализации.