# Checki — проект, текущее состояние и переход на агентную разработку

## 1. Что это за проект

Checki — это веб-приложение для баров и кафе, ориентированное в первую очередь на работу со смартфона. Его основная задача — дать персоналу максимально быстрый способ вести чеки прямо в зале или за стойкой: открыть чек, привязать его к гостю или столу, добавлять и менять позиции, видеть итог и закрывать чек.

По сути, это не «большая POS-система», а лёгкий и быстрый operational tool для маленьких заведений, где критична скорость, простота и работа с пальца. MVP сознательно сфокусирован не на аналитике, складе и сложных сценариях, а на одном главном процессе — быстрое и удобное ведение чеков.

Продукт задуман как multi-tenant система: одно приложение должно обслуживать несколько заведений, при этом данные каждого заведения должны быть изолированы. Базовая доменная модель — checki.ge как основной домен и venue.checki.ge как адрес конкретного заведения.

## 2. Продуктовая концепция

### Ключевая идея

Checki решает очень конкретную задачу: сделать работу с чеками в баре или кафе быстрой, естественной и удобной именно на телефоне.

### Базовые продуктовые принципы

- Смартфон-only: интерфейс проектируется под мобильный сценарий, а не как урезанный десктоп.

- 1–2 тапа на ключевое действие: создание чека, добавление позиции, изменение количества, закрытие.

- Минимум экранов: логика продукта собирается вокруг трёх основных экранов.

- Изоляция заведений: все данные и сценарии привязаны к venue_id.

- Автокаталог: если товара нет, он создаётся автоматически при первом вводе.

- AI как вспомогательный слой: не блокирует UI, а асинхронно помогает нормализовать названия, категории и исправлять опечатки.

### Основные роли

- Staff — создаёт, редактирует и закрывает чеки.

- Manager — управляет сотрудниками и каталогом товаров.

- Superadmin — создаёт заведения и заводит первого менеджера.

### Основной пользовательский сценарий MVP

- Пользователь заходит в своё заведение.

- Открывает новый чек.

- При необходимости привязывает его к гостю или столу.

- Добавляет позиции через строку ввода и подсказки.

- Меняет количество кнопками +/-.

- Закрывает чек и получает итоговую сумму.

### Что входит в MVP

- открытие чека

- список открытых чеков

- просмотр чека

- добавление позиций

- изменение количества

- закрытие чека

- автосоздание товаров в каталоге

- базовая работа с гостями

- авторизация

- изоляция данных по заведениям

### Что сознательно не входит в MVP

- статистика и отчёты

- склад и остатки

- скидки и промо

- фискализация и печать

- split check

- перенос позиций между чеками

## 3. Что уже сделано

На текущий момент проект находится в состоянии рабочего MVP-ядра, у которого уже собраны основные технические части.

### Уже сделано по инфраструктуре

- Проект развёрнут на сервере в директории /srv/checki.

- Есть отдельный docker-compose.yml со стеком проекта.

- Проект подключён к внешней сети n8n_default, где уже живёт Traefik.

- Настроены домены:

  - admin.checki.ge — staff/admin UI

  - api.checki.ge — FastAPI backend

  - checki.ge — временная заглушка

- Есть безопасный сценарий рестарта API через api_restart.sh и api_wait.sh.

- Зафиксирован рабочий подход к бэкапам кода и базы.

### Уже сделано по frontend

- Есть статический мобильный интерфейс в /srv/checki/admin.

- Реализованы основные экраны:

  - логин

  - открытые чеки

  - создание нового чека

  - экран конкретного чека

- Есть loader-архитектура main.js -> api.js -> ui.js -> app.js.

- Реализована базовая работа с токеном в localStorage.

- Реализована логика открытия и закрытия чеков.

- Реализовано добавление позиций и изменение количества.

- Есть автодополнение товаров через /api/products.

- Есть bottom bar под мобильный сценарий.

### Уже сделано по backend

- Поднят FastAPI backend.

- Есть роутеры для:

  - health

  - auth

  - bootstrap

  - guests

  - products

  - checks

- Реализована токен-сессия через таблицу sessions.

- Реализовано создание чека, получение чека, список открытых чеков.

- Реализовано добавление позиций в чек.

- Реализовано изменение количества позиции.

- Реализовано закрытие чека.

- Реализован upsert товаров по search_key.

- Реализована базовая структура multi-tenant данных через venue_id.

### Уже сделано по БД

Есть схема таблиц:

- venues

- users

- products

- guests

- checks

- check_items

- sessions

Заложены snapshots в чеках и позициях, чтобы изменение названия или цены товара в будущем не ломало уже закрытые чеки.

### Уже сделано по операционному процессу

- Есть практика локальных файловых бэкапов *.bak_timestamp.

- Есть tar-бэкапы backend.

- Есть pg_dump-процедура для БД.

- Зафиксирован безопасный цикл: backup -> edit -> build -> restart -> health check.

## 4. Что сейчас работает по факту

В текущем состоянии система уже покрывает основной базовый сценарий работы staff-пользователя:

- войти в систему

- открыть новый чек

- увидеть список открытых чеков

- открыть конкретный чек

- добавить товар вручную или из подсказки

- увеличить или уменьшить количество

- увидеть total

- закрыть чек

Это означает, что проект уже не находится на стадии идеи или заготовки. Это технически поднятый MVP-каркас с рабочим ключевым потоком.

## 5. Что не доделано / что остаётся сделать

Ниже не просто “wishlist”, а именно то, что важно для перехода от рабочего прототипа к более надёжной и масштабируемой версии.

### 5.1. Архитектурные и серверные долги

- SQL-инициализация БД сейчас накатывается вручную, а не автоматически через init-механику контейнера.

- AUTH_SALT пока не зафиксирован как обязательная production-переменная окружения.

- Нет нормальной системы миграций схемы БД.

- Нет формализованной процедуры чистого развёртывания “с нуля” одной командой.

- Домен checki.ge пока висит на временной заглушке, а не на полноценном приложении/лендинге.

### 5.2. Долги backend

- Авторизация для MVP есть, но security-схема пока упрощённая.

- Нет полноценного RBAC по ролям для будущих менеджерских и супер-админских функций.

- core/errors.py существует, но не подключён в main.py.

- Есть legacy-слой (parse_smart_line, compat endpoints), который надо либо сохранить осознанно, либо убрать.

- Нет нормальной модульной декомпозиции вокруг бизнес-доменов и use-cases.

### 5.3. Долги frontend

- Основная логика по-прежнему сидит в одном app.js.

- checks.js и products.js пока пустые — разнесение не завершено.

- UX-поведение подсказок, фокусов, уведомлений и микро-сценариев требует отдельной доработки.

- Quick chips пока статические.

- Нет нормального слоя состояния и понятной модульной структуры фронта.

### 5.4. Продуктовые незавершённости

- Не реализован полноценный tenant resolver по Host / path fallback как системный слой.

- Не реализован менеджерский интерфейс управления персоналом.

- Не реализован полноценный редактор каталога товаров для менеджера.

- AI-нормализация и категоризация задуманы, но не доведены до рабочего асинхронного процесса с Undo.

- Не решён вопрос финальной логики нумерации чеков.

### 5.5. Что особенно важно перед продолжением

Сейчас главный риск не в том, что “мало сделано”, а в том, что:

- знания о проекте распределены между несколькими документами и чатами;

- часть логики уже работает, но не полностью структурирована;

- дальнейшая разработка без новой дисциплины может снова превратить проект в набор локальных правок.

## 6. Про сервер и инфраструктуру

### Где расположен проект

- Сервер: thzufjwwhm

- Корень проекта: /srv/checki

### Что лежит в корне

- docker-compose.yml

- api_restart.sh

- api_wait.sh

- sql/001_init.sql

- sql/002_sessions.sql

- admin/

- backend/

### Контейнеры

- checki-admin — nginx со статическим фронтом

- checki-api — FastAPI backend

- checki-db — PostgreSQL

- checki-app — временный контейнер-заглушка под корневой домен

### Как устроен внешний вход

Внешний вход уже обеспечивает Traefik из другого стека (n8n-traefik-1), работающий в сети n8n_default. Checki подключён к этой сети и маршрутизируется по labels из compose.

### Домены

- admin.checki.ge -> frontend

- api.checki.ge -> backend

- checki.ge -> временная заглушка

### Особенности текущего состояния

- Сеть и доменная схема уже заложены правильно под multi-tenant развитие.

- Но чистый bootstrap окружения ещё не доведён до полноценного reproducible deploy.

- Бэкапы и рестарты сейчас более зрелые, чем процесс миграций и автодеплоя.

## 7. Как устроен код

## 7.1. Frontend

Папка: /srv/checki/admin

### Основные файлы

- index.html — экранная структура приложения

- app.css — стили

- main.js — loader

- api.js — обёртка API и работа с токеном

- ui.js — UI-хелперы

- app.js — основная клиентская логика

- checks.js — пока пустой резерв

- products.js — пока пустой резерв

- debug/index.html — отладочная страница

### Текущая логика

Фронт работает как лёгкое статическое приложение без сложного framework-слоя. Это даёт простоту и скорость на старте, но усложняет масштабирование логики по мере роста продукта.

Главная проблема фронта сейчас не в том, что он “плохой”, а в том, что он ещё недостаточно разделён по зонам ответственности.

## 7.2. Backend

Папка: /srv/checki/backend

### Верхний уровень

- Dockerfile

- requirements.txt

- app/

### Внутри app/

- main.py — точка входа FastAPI

- core/config.py — настройки

- core/security.py — auth/security helpers

- core/utils.py — вспомогательные функции

- core/parsers.py — legacy parser smart line

- core/errors.py — обработчики ошибок

- db/conn.py — соединение с Postgres

- schemas/ — pydantic-модели

- routers/ — API-маршруты по доменам

### Роутеры

- routers/health.py

- routers/auth.py

- routers/bootstrap.py

- routers/guests.py

- routers/products.py

- routers/checks.py

### Текущая модель backend

Это уже не монолит в одном файле, но и не полностью оформленная domain-architecture. Скорее это переходная структура между MVP-кодом и более зрелой модульной системой.

Сильная сторона: код уже разложен хотя бы по базовым слоям.

Слабая сторона: бизнес-логика ещё не выделена в независимые сервисы/use-cases, а потому агентам и новым разработчикам труднее безопасно вносить изменения.

## 8. Текущее состояние проекта одной фразой

Checki сейчас — это рабочий MVP-каркас check-management приложения для баров и кафе: сервер поднят, домены и контейнеры есть, базовый staff-flow работает, структура кода уже намечена, но проект ещё находится в переходной фазе между прототипом и системно организованным продуктом.

## 9. Что нужно для перехода на новую модель разработки с агентами

Тебе сейчас нужен не просто “один общий документ”, а новый каркас управления знанием о проекте.

Если переходить на агентную разработку, то проект должен быть описан не как поток переписки, а как набор стабильных артефактов, с которыми могут работать разные агенты без постоянного переспроса контекста.

### Правильный принцип

Нужно разделить документацию на 4 уровня:

### Уровень 1. Project Brief

Короткий документ на 1–2 страницы:

- что это за продукт

- для кого

- что является MVP

- что не входит в MVP

- какие главные продуктовые принципы

### Уровень 2. Current State

Операционный снимок состояния:

- что уже реализовано

- что работает по факту

- что не доделано

- текущие риски

- текущие домены, сервер, окружение

### Уровень 3. Architecture Map

Техническая карта:

- структура папок

- структура контейнеров

- домены

- БД

- API

- связи между frontend/backend/db

- сценарии деплоя, рестарта, бэкапа

### Уровень 4. Workboard / Refactor Backlog

Документ для дальнейшей работы:

- какие блоки надо разнести

- какие долги закрывать первыми

- какие задачи можно отдавать отдельным агентам

- какие правила безопасности обязательны при изменениях

## 10. Как я бы предложил перестроить рабочий принцип

### Новый базовый процесс

Не работать больше через “большой чат, где всё вперемешку”, а через набор опорных документов и узких задач.

### Предлагаемая схема

#### 1. Зафиксировать один основной master-document

Это текущий документ: обзор проекта и состояния.

#### 2. Создать отдельные канвасы второго уровня

Минимум такие:

- Checki — Product Brief

- Checki — Current State

- Checki — Server & Deploy

- Checki — Code Map

- Checki — Refactor Backlog

- Checki — Agent Playbook

#### 3. Каждую новую задачу оформлять не как “сделай что-то”, а как change request

У change request должен быть формат:

- цель

- что меняем

- какие файлы затронем

- что не трогаем

- какие риски

- как откатываем

- как тестируем

#### 4. Разделить будущую работу по агентным ролям

Например:

- Product agent — требования, UX-сценарии, приоритизация

- Frontend agent — интерфейс, модули, состояния, поведение экранов

- Backend agent — API, auth, checks domain, products domain

- Infra agent — compose, deploy, backup, restore, DNS, Traefik

- QA / smoke-test agent — проверка сценариев после каждого изменения

- Documentation agent — обновление канвасов после завершения задачи

#### 5. Ввести обязательное правило завершения задачи

Любая сделанная задача считается завершённой только если:

- код изменён

- smoke-test описан или выполнен

- риск/откат понятен

- документация обновлена

## 11. Как лучше декомпозировать Checki для агентной работы

### Блок A. Product

- концепция приложения

- роли

- MVP scope

- UX-принципы

- будущие фичи

### Блок B. Frontend

- экраны

- state

- API integration

- suggestions UX

- модульное разнесение app.js

### Блок C. Backend

- auth

- checks

- products

- guests

- bootstrap

- tenant logic

- error handling

### Блок D. Data

- схема таблиц

- миграции

- numbering strategy

- snapshots

- session lifecycle

### Блок E. Infrastructure

- docker

- networks

- Traefik

- домены

- backup

- restore

- deploy

### Блок F. Governance

- правила изменений

- форматы задач

- definition of done

- журнал решений

- рефакторинг-план

## 12. Что я рекомендую сделать следующим шагом

Лучший следующий шаг — не пытаться держать всё в одном документе, а использовать этот канвас как верхний обзорный слой и затем разнести проект на отдельные управляемые документы.

### Практически это значит:

- Этот документ оставить как главный обзор.

- На его основе сделать ещё 4–6 специализированных канвасов.

- Отдельно собрать backlog недоделанного рефакторинга.

- Отдельно собрать playbook для агентов: как брать задачу, как менять код, как тестировать, как документировать.

- После этого все новые изменения вести уже не через хаотичную переписку, а через систему артефактов.

## 13. Итог

Checki уже дошёл до важной точки: это не идея и не черновик, а работающий MVP-каркас с сервером, кодом, доменами, БД и базовым user flow.

Сейчас главная задача — не “ещё немного дописать”, а перевести проект в управляемую форму, чтобы им можно было развивать через агентов, не теряя контекст, не плодя хаос и не ломая рабочие части.

Именно для этого нужна новая документационная структура: обзор проекта, текущее состояние, карта архитектуры, backlog и playbook изменений.